## Slide 1
10 项目干系人（Stakeholder）管理
软件项目管理与产品运维

## Slide 2: 10 项目干系人管理
干系人（相关方，利害关系人）
（1）对项目施加积极或消极的影响
（2）受项目积极或消极的影响
分类：
通常在项目启动阶段影响最大，
随着项目的进展而逐渐降低
积极/消极影响
正面干系人
负面干系人
影响大小
一般干系人
影响项目的能力有限
关键/重要干系人
对项目及其期望结果影响重大

## Slide 3: 10 项目干系人管理

## Slide 4: 10 项目干系人管理

## Slide 5: 10 项目干系人管理
干系人管理：“要把拥护我们的人搞得多多的，把反对我们的人搞得少少的。”

## Slide 6: 10 项目干系人管理
项目干系人管理
识别
能影响或受项目影响的全部人员、群体或组织
分析
干系人对项目的期望和影响
制定策略
有效调动干系人参与决策和执行
关注沟通
了解期望，解决问题，管理冲突，促进参与
把干系人满意度作为一个关键的项目目标
Notes: 与干系人期望不一致是能否成功完成软件项目的一个主要风险

## Slide 7: 10 项目干系人管理
软件项目的干系人：
（1）组织内部或外部的人员
（2）软件维护和IT支持人员
预测性软件项目
1）高度参与关键里程碑审查阶段
适应性软件项目
1）频繁参与整个软件项目周期
2）周期性演示以增加干系人的参与度
2）频繁地演示逐步发展的增量给干系人

## Slide 8: 10 项目干系人管理
软件项目的干系人管理的注意事项：
（1）“没评论”有时可以当成好消息
（2）“没消息”很少被认为为好消息
做出努力保证项目干系人完全评估里程碑状态、原型和产品增量版本
缺乏反馈
缺乏干系人参与信号

## Slide 9: 目 录
规划过程组
监控过程组
10.1 识别干系人
10.2 规划干系人管理
10.3 管理干系人参与
10.4 控制干系人参与
执行过程组
启动过程组

## Slide 10: 10 项目干系人管理
项目干系人管理各过程的数据关系
1
4
3
2

## Slide 11: 学习目标
1、理解项目干系人管理各个过程的作用
2、了解项目干系人管理各个过程的重要输入和输出
3、掌握干系人分析技术
4、掌握管理干系人参与的常用方法

## Slide 12
识别干系人
10.1

## Slide 13: 10.1 识别干系人
识别干系人
对干系人建立适度关注
识别
分析和记录
早期识别、定期审查
Notes: （1）识别各类干系人（个人、群体或组织）
（2）分析和记录干系人的相关信息（包括利益、参与度、相互依赖、影响力及对项目成功的潜在影响等）
注意事项：
（1）干系人背景：考虑干系人的地理位置、时区和文化背景
（2）早期识别、定期审查
（3）分类管理：按干系人的利益、影响力和参与项目的程度
（4）确定参与程度和时机：制定一个策略来接触每个干系人

## Slide 14: 10.1 识别干系人
识别干系人的数据流向图
输入
1、项目章程
2、采购文件
3、协议
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、干系人分析
4、角色建模
输出
干系人登记册

## Slide 15: 10.1 工具与技术：干系人分析
干系人分析
识别
识别关键干系人
识别其他干系人
分析
可能的影响或支持
分类
排序
干系人分析
访谈
扩充

## Slide 16: 10.1 工具与技术：干系人分析
干系人识别(检查)清单
软件项目

## Slide 17: 10.1 工具与技术：干系人分析
干系人识别(检查)清单
根据组织特点，制定识别清单
软件项目

## Slide 18: 10.1 工具与技术：干系人分析
“干系人”的外延正在扩大：
（1）传统意义上的员工、供应商和股东
（2）扩展到涵盖各式群体，包括：
A）监管机构、游说团体、环保人士、金融组织、媒体
B）自认为是干系人的人员（认为自己会受项目工作或成果的影响）

## Slide 19: 10.1 工具与技术：干系人分析
干系人分析
识别
识别关键干系人
识别其他干系人
分析
可能的影响或支持
分类
排序
干系人分析
访谈
扩充

## Slide 20: 10.1 工具与技术：干系人分析
分类模型：
（1）权力/利益方格
(干系人
的职权)
(对项目结果的关注)
I类：
如项目发起人、公司领导层、投资人
II类：
如职能经理
III类：
如项目组成员
IV类：
如外围人员：
设计外包、
技术外包等
重点管理
令其满意
随时告知
监督
Notes: 根据干系人的职权（权力）大小及对项目结果的关注（利益）程度进行分类。

## Slide 21: 10.1 工具与技术：干系人分析
分类模型：
（2）权力/影响方格
  a)职权（权力）大小
  b)主动参与（影响）项目的程度
  （3）影响/作用方格
  a)主动参与（影响）项目的程度
  b)改变项目计划或执行的能力（作用）

## Slide 22: 10.1 工具与技术：干系人分析
分类模型：
（4）凸显模型
凸显模型的维恩图
权力
施加意愿的能力
紧迫性
需要立即关注
合法性
有权参与
1. 潜伏的利益相关者随时监控
2. 自由态的利益相关者按计划告知
3. 苛求的利益相关者无需关注
4. 有支配权的利益相关者密切关注
5. 危险的利益相关者适度参与
6. 依附型利益相关者主动询问
7. 绝对关键(核心)的干系人紧密关注
Notes:   潜伏的利益相关者（第1类，下同）：这些利益相关者有权力，但他们没有参与项目的合法性与紧迫性。项目经理应该让这些人了解项目的宏观信息，随时监控这些人对项目的态度，一旦他们不满意，他们有权力让自己拥有合法参与项目的权力。
  自由态的利益相关者（第2类）：这些利益相关者可以合法参与项目，但他们没有权力，对大多数事项也没有紧迫性。项目经理按照常规的沟通计划告知这些人项目信息。
  苛求的利益相关者（第3类）：这组利益相关者总认为他们的需求是迫切的，但是他们既没有参与项目的合法性，也没有权力。项目经理不要花费太多的时间来对付这类人。
  有支配权的利益相关者（第4类）：这些人拥有权力与参与项目的合法性，但对大多数问题的紧迫性不高。项目经理应密切关注这些利益相关者。
  危险的利益相关者（第5类）：这类干系人有权力，而且对问题的处理有急迫性，但是他们没有参与项目的合法性。他们很危险，有能力让自己合法参与项目，所以项目经理应该让这些了解项目，并让他们适度参与项目，来保证他们的满意。
  依附型利益相关者（第6类）：这类利益相关者可以合法参与项目，并且对需求的满足具有紧迫性，但是他们没有太大的权力。项目经理需要关注并且主动询问这些人的想法，因为如果他们不满意，他们很可能会寻找与有权力的人结盟。
  绝对关键的干系人（第7类，核心干系人）：这是该项目的关键利益相关者。他们有权力、合法的授权以及对大多数问题的紧迫性。项目经理应密切关注这些利益相关者的需求和反馈。
在维恩图外面的任何人都不是项目的干系人，因为他们没有权力、没有参与项目的合法性，也没有满足需求的紧迫性。项目经理不需要在此花费精力。

## Slide 23: 10.1 工具与技术：角色建模
角色：关键干系人和他们兴趣点的概要描述
1）直接因素：知识、活动、利益
2）间接因素：目标、影响力、问题、挫折和痛苦点等
基于现实
目标导向
有形且可执行
反映用户关注点
保护敏感个人信息
Notes: 一个原型描述，基于现实，目标导向，是具体且相关的，是有形的且可执行。
角色不是需求的替代品，而是需求优先级的补充和支持。
角色通过反映系统用户的关注点和理解来提供见解。
角色可以包含真实人物和研究数据，应该小心保护敏感的个人信息
除了知识、活动、利益，角色的属性还可包括目标、影响力、问题及挫折和痛苦点等。
可以裁剪这些属性以对软件项目的干系人分析提供一个基础。

## Slide 24: 10.1 工具与技术：角色建模
“热爱音乐用户”
角色建模的例子
Notes: 无论是在预测性生命周期软件项目的初始和计划阶段，还是在适应性生命周期软件项目的整个迭代周期，角色建模都可以用来辅助开发产品需求。通过使得团队专注于交付增值的需求和产品特性，角色建模为更好的决策提供支持。团队可以通过参考他们熟悉的角色，来缩短解决必须、渴望和排除的需求问题的讨论时间。

## Slide 25: 10.1 识别干系人
输入
1、项目章程
2、采购文件
工具与技术
1、专家判断
2、会议
3、干系人分析
4、角色建模
输出
干系人登记册
干系人登记册
（1）记录已识别的干系人的所有详细信息
（2）定期查看并更新

## Slide 26: 10.1 识别干系人
姓名 | 职位 | 角色/类型 | 联系信息 | 需求 | 期望 | 影响力 | 分类
在知道姓名之前可以用干系人的职位或所属组织名称代替 | 在组织中的职位，如程序员、人力资源分析师、质量专家 | 在项目团队中所起的作用，如测试主管、项目经理、计划员 | 如电话号码、电子邮箱、地址 | 对项目或产品的高层次需求 | 对项目或产品的主要期望、与生命周期的哪个阶段最密切 | 对项目的潜在影响力，可以是叙述性的描述，或者高、中、低影响力 | 可以是：内部、外部；支持者、中立者、反对者； 影响：高、中、低作用
干系人登记册

## Slide 27: 10.1 识别干系人
知识管理系统的
干系人登记册示例

## Slide 28
规划干系人管理
10.2

## Slide 29: 10.2 规划干系人管理
规划干系人管理
调动干系人有效参与
分析
干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响
制定管理策略
为与项目干系人的互动提供清晰且可操作的计划
Notes: 对软件项目而言：
（1）规划客户、产品经理和其他关键干系人频繁参与
（2）验证项目朝着期望的目标进展且演化合适

## Slide 30: 10.2 规划干系人管理
输入
1、项目章程
2、项目管理计划
3、干系人登记册
工具与技术
1、会议
2、专家判断
3、分析技术
输出
干系人管理/参与计划
规划干系人管理的数据流向图

## Slide 31: 10.2 规划干系人管理
输入
1、项目章程
2、项目管理计划
3、干系人登记册
工具与技术
1、会议
2、专家判断
3、分析技术
输出
干系人管理/参与计划

## Slide 32: 10.2 过程工具与技术
分析技术：比较所有干系人的当前参与程度与计划参与程度
参与程度
不知晓（U）
抵制（R）
中立（N）
支持（S）
领导（L）
知晓
对项目和潜在影响
Notes: 干系人的参与程度可分为：
  不知晓（U）。对项目和潜在影响不知晓。
  抵制（R）。知晓项目和潜在影响，抵制变更。
  中立（N）。知晓项目，既不支持，也不反对。
  支持（S）。知晓项目和潜在影响，支持变更。
  领导（L）。知晓项目和潜在影响，积极致力于保证项目成功。

## Slide 33: 10.2 过程工具与技术
分析技术：
干系人参与评估矩阵：记录干系人的当前参与程度
干系人 | 不知晓 | 抵制 | 中立 | 支持 | 领导
干系人1 | C |  |  | D | 
干系人2 |  | C |  | D | 
干系人3 |  |  |  | CD | 
C:“当前”参与程度，D：项目团队“期望”干系人参与程度
规划应对措施：定期拜访、会议沟通、……
Notes: 在表10-2中，干系人3已处于所需的参与程度，而对于干系人1和2，则需进一步沟通，使他们达到所需的参与程度。通过分析，识别出当前参与程度与所需参与程度之间的差距。可以使用专家判断来制定行动和沟通方案，以消除上述差距。

## Slide 34: 10.2 规划干系人管理
输入
1、项目章程
2、项目管理计划
3、干系人登记册
工具与技术
1、会议
2、专家判断
3、分析技术
输出
干系人管理/参与计划
干系人管理计划：项目管理计划的组成部分
（1）为有效调动干系人参与而规定管理策略
（2）意识到干系人管理计划的敏感性，并采取恰当的预防措施

## Slide 35
管理干系人参与
10.3

## Slide 36: 10.3 管理干系人参与
管理干系人参与
目标
1. 成为积极支持者
2. 降低负面影响
与干系人沟通和协作，满足期望
澄清和解决已识别出、实际的问题
促进干系人合理参与项目活动

## Slide 37: 10.3 管理干系人参与
管理干系人参与的数据流向图
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）

## Slide 38: 10.3 管理干系人参与
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
审查、会议和计划
（1）预测性软件项目：里程碑审查
（2）适应性软件项目：迭代计划

## Slide 39: 10.3 管理干系人参与
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
人际关系技能
（1）冲突管理 （2）文化意识 （3）谈判
（4）观察与交谈 （5）政治意识--指项目内外的权利关系

## Slide 40: 10.3 管理干系人参与
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
沟通工具、技术
（1）周转率度量、昨日天气、信息发射源
（2）挣值报告、状态报告、配置管理报告和风险登记册
（3）反馈机制：了解干系人对管理活动和决策的反应

## Slide 41: 10.3 管理干系人参与
沟通的原则
尽早沟通
主动沟通
采用对方能接受的方式
沟通升级
内外有别

## Slide 42: 10.3 管理干系人参与
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
管理技能：协调各方以实现项目目标
（1）引导人们对项目目标达成共识 （2）对人们施加影响，使他们支持项目
（3）谈判达成共识，满足项目要求 （4）调整组织行为，以接受项目成果

## Slide 43: 10.3 管理干系人参与
以华为公司为例的干系人（B端客户）管理
重视在客户中发展Coach（线人，支持者）

## Slide 44: 10.3 管理干系人参与
以华为公司为例的干系人（B端客户）管理
华为针对B端项目中优先级高干系人的7种武器

## Slide 45: 10.3 管理干系人参与
输入
1. 干系人管理计划
2. 沟通管理计划
3. 变更日志
4. 审查、会议和计划
工具与技术
1、人际关系技能
2、沟通工具、技术
3、管理技能
输出
1. 问题日志
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）

## Slide 46: 10.3 管理干系人参与
问题日志示例
序号 | 问题描述 | 应对措施 | 责任人 | 截止日期 | 状态
001 | 设计有误 | 设计者立刻修正 | 张三 | 3.10 | Open
002 | 查询模块测试出现问题 | 开发人员修改 | 李四 | 3.1 | closed
003 | 产品没有及时入 配置库 | 配置管理者负责纠正 | 王五 | 3.16 | Reserved

## Slide 47
控制干系人参与
10.4

## Slide 48: 10.4 控制干系人参与
控制干系人参与
维持、提升干系人参与活动的效率和效果
全面监督
调整策略和计划
调动干系人参与
Notes: 应该对干系人参与进行持续控制。

## Slide 49: 10.4 控制干系人参与
控制干系人参与的数据流向图
输入
1. 项目管理计划
2. 问题日志
3. 工作绩效数据
4. 项目文件
工具与技术
1、会议、沟通、人际关系技能等
2、数据分析
3、数据表现
输出
1. 工作绩效信息
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）

## Slide 50: 10.4 控制干系人参与
输入
1. 项目管理计划
2. 问题日志
3. 工作绩效数据
4. 项目文件
工具与技术
1、会议、沟通、人际关系技能等
2、数据分析
3、数据表现
输出
1. 工作绩效信息
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
数据分析：
（1）干系人分析：确定干系人在任何特定时间对项目的状态
（2）根本原因分析：确定参与度未达预期的根本原因
（3）备选方案分析：参与效果未达预期是，开展备选方案分析

## Slide 51: 10.4 控制干系人参与
输入
1. 项目管理计划
2. 问题日志
3. 工作绩效数据
4. 项目文件
工具与技术
1、会议、沟通、人际关系技能等
2、数据分析
3、数据表现
输出
1. 工作绩效信息
2. 变更请求
3. 项目管理计划、项目文件、组织过程资产（更新）
数据表现：干系人参与度评估矩阵
跟踪干系人参与水平的变化，并对参与加以监督

## Slide 52: 10.4 控制干系人参与
预测性生命周期软件项目：
纳入
里程碑审查
技术交流会
参入决策
需求
变更处理
变更控制请求
变更控制程序
产品增量演示
进度计划
预算
技术方案
实施变更

## Slide 53: 10.4 控制干系人参与
适应性生命周期软件项目：
热情参与
持续参与
解释工作
解释管理
客户
决策
客户反馈
Notes: （1）持续参与：让干系人持续参与
（2）热情参与：要得到外部干系人和经验不足的项目团队成员的热情参与。
（3）解释工作：向客户和其他干系人解释将要采用的特别的适应性生命周期，也要知道与外部干系人交互时对团队有怎样的期待。
（4）解释管理：客户和其他干系人需要理解项目会如何被管理，以及对他们参与的期望。
（5）客户决策：客户和其他有决策权的干系人有责任识别特性、软件特性优先级排序和软件开发排序；
（6）客户反馈：客户和其他干系人会被提供进度和产品功能的演示，需要参与并提供反馈。

## Slide 54: 目 录
规划过程组
监控过程组
10.1 识别干系人
10.2 规划干系人管理
10.3 管理干系人参与
10.4 控制干系人参与
执行过程组
启动过程组

## Slide 55: 10 项目干系人管理
项目干系人管理各过程的数据关系
1
4
3
2

## Slide 56: 学习目标
1、理解项目干系人管理各个过程的作用
2、了解项目干系人管理各个过程的重要输入和输出
3、掌握干系人分析技术
4、掌握干系人参与的常用方法