## Slide 1
9 项目人力资源（团队、资源）管理
软件项目管理与产品运维

## Slide 2: 9 项目人力资源管理
项目团队：为完成项目而承担不同角色与职责的人员组成
典型软件项目团队构成：
项目经理
系统分析员
系统设计员
数据库管理员
支持工程师
程序员
质量保证人员
配置管理人员
业务专家（用户）
测试人员 等等
项目管理团队：负责项目管理和领导活动
Notes: 对于小型项目，项目管理职责可由整个项目团队分担，或者由项目经理独自承担。

## Slide 3: 9 项目人力资源管理
管理者
  实施项目管理活动
  例如管理启动、规划、执行、监控和收尾各个项目阶段
领导者
  负责建设高效的团队，包括：
  积极培养团队技能和能力
  提高并保持团队的满意度和积极性
  留意并支持职业与道德行为
项目经理

## Slide 4: 9 项目人力资源管理
软件项目经理
人力资源管理要求
1. 有效利用成员的知识和技能
3. 服务型领导
（特别是敏捷项目中）
使团队获得授权
较少指挥团队工作
促进项目团队的工作效率和有效性
2. 规划跨职能团队

## Slide 5: 目 录
规划过程组
监控过程组
9.1 规划项目人力资源管理
9.2 组建项目团队
9.3 建设项目团队
9.4 管理项目团队
9.5 控制资源
执行过程组

## Slide 6: 9 项目人力资源管理
项目人力资源管理各过程的数据关系
1
4
3
2

## Slide 7: 学习目标
1、理解项目资源管理各个过程的作用
2、了解项目资源管理各个过程的重要输入和输出
3、掌握记录团队成员的角色与职责的方式
4、掌握团队建设和成员激励的常用方法

## Slide 8
规划人力资源管理
9.1

## Slide 9: 9.1 规划人力资源管理
规划人力资源管理：
（1）识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系
（2）编制人员配备管理计划

## Slide 10: 9.1 规划人力资源管理
规划人力资源管理的数据流向图
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
工具与技术
1、专家判断
2、规划会议
3、组织理论
4、数据表现
输出
1、资源管理计划
2、团队章程

## Slide 11: 9.1 规划人力资源管理
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
工具与技术
1、专家判断
2、规划会议
3、组织理论
4、数据表现
输出
1、资源管理计划
2、团队章程
3、组织理论：阐述个人、团队和组织部门的行为方式
可以节约规划资源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率
Notes: 灵活使用领导风格，以适应项目生命周期中团队成熟度的变化。

## Slide 12: 9.1 规划人力资源管理
输入
1、项目管理计划
2、项目章程
工具与技术
1、专家判断
2、规划会议
3、组织理论
4、数据表现
输出
1、资源管理计划
2、团队章程

## Slide 13: 9.1 工具与技术：数据表现
记录团队成员的角色与职责的形式
（1）层级型 （2）矩阵型 （3）文本型
Notes: 无论使用什么方法，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。

## Slide 14: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：
总经理
职能经理
职能经理
职能经理
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
项目协调
职能型组织
有利于组织资源的有效利用

## Slide 15: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：
总经理
项目经理
项目经理
项目经理
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
职员
项目协调
项目型组织
项目经理完全控制项目资源

## Slide 16: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：
全职
总经理
职能经理
职能经理
职能经理
职员
职员
项目经理
职员
职员
职员
职员
职员
职员
项目协调
平衡矩阵型组织
职能划分不清，
职能领导和项目经理的职权不明确

## Slide 17: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：
互联网公司
典型组织结构
研发部
运营部
市场部
综合部
后端工程师
前端工程师
测试工程师
运维工程师等
产品运营
内容运营
新媒体等
产品部
产品经理
UI设计师
视觉设计师等
渠道
商务
推广等
行政部
财务部
人事部等

## Slide 18: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：组织分解结构(OBS)

## Slide 19: 9.1 工具与技术：数据表现
（1）层级型：OBS<->WBS

## Slide 20: 9.1 工具与技术：数据表现
（2）矩阵型
责任分配矩阵（RAM）：表明工作包或活动与项目团队成员之间的关系
RACI
R
A
C
I
执行
(Responsible)
批准/负责
(Accountable )
咨询
(Consulted)
通知/知情
(Informed)
RACI矩阵
典型形式

## Slide 21: 9.1 工具与技术：数据表现
（2）矩阵型
RACI矩阵示例

## Slide 22: 9.1 工具与技术：数据表现
（2）矩阵型
软件项目的一种典型的RACI矩阵
Team/Role | Analysis | Prototyping | Implementation | Testing | Maintenance
Business Analysts | R |  | C |  | 
UI/UX Team | C | R |  |  | 
QA/QC Team |  |  | C | R | 
Development Team |  |  | R |  | R
Project Manager | A | A |  |  | A
Customers | C |  |  |  | I

## Slide 23: 9.1 工具与技术：数据表现
（3）文本型
人员职责计划

## Slide 24: 9.1 规划人力资源管理
输入
1、项目管理计划
2、活动资源需求
工具与技术
1、专家判断
2、规划会议
3、组织理论
4、数据表现
输出
1、资源管理计划
2、团队章程

## Slide 25: 9.1 输出：资源管理计划
1、资源管理计划：
（1）提供了如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南
（2）分为团队管理计划和实物资源管理计划
A)识别/获取资源
D)团队资源管理
E)培训
F)团队建设
G)资源控制
B)角色、职责与能力
C)项目组织图
认可计划

## Slide 26: 9.1 输出：资源管理计划
1、资源管理计划的组成：人员配备管理计划
（1）何时、以何种方式获得项目团队成员
（2）需要在项目中工作多久
A)人员招募
D)认可与奖励
E)合规性
F)安全
G)资源日历
B)人员遣散计划
C)培训需要
Notes:   A)人员招募。内部/外部招募；集中/分散办公；人员成本。
  B)人员遣散计划。事先确定遣散方法；减轻人力资源风险。
  C)培训需要。制定一个培训计划。
  D)认可与奖励。明确的奖励标准和确定的奖励制度。
  E)合规性。采取策略以遵循政府等的人力资源政策。
  F)安全。引导团队成员远离安全隐患。
  G)资源日历。表明每种具体资源的可用工作日和工作班次的日历。

## Slide 27: 9.1 输出：团队章程
2、团队章程：
（1）为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件
（2）对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望
团队价值观
沟通指南
决策标准和过程
冲突处理过程
会议指南
团队共识
基本规则

## Slide 28: 9.1 输出：团队章程
2、团队章程的要点：
1)尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力
2)团队成员了解彼此重要的价值观
3)由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果
4)所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规则
5)可定期审查和更新团队章程，确保团队始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队
Notes: 尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观。
由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。
所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则。
可定期审查和更新团队章程，确保团队始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队。

## Slide 29
组建项目团队
9.2

## Slide 30: 9.2 组建项目团队
组建项目团队：
（1）确认人力资源的可用情况
（2）为开展项目活动而组建项目团队
注意：项目管理团队（包括项目经理），
（1）对选择团队成员不一定拥有直接控制权
（2）说明缺少人力资源的后果

## Slide 31: 9.2 组建项目团队
组建项目团队的数据流向图
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）

## Slide 32: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
1、预分派：项目团队成员事先选定，包括：
A）竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作
B）项目实施取决于特定人员的专有技能
C）项目章程中指定了某些人员的工作分派

## Slide 33: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
2、谈判：通过谈判完成人员分派，谈判方可能包括：
A）职能经理
B）执行组织中的其他项目管理团队
C）外部组织、卖方、供应商、承包商等

## Slide 34: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
3、招募：执行组织不能提供为完成项目所需的人员，从外部获得所需的服务
4、虚拟团队：具有共同目标、过程中很少或没有时间面对面工作的一群人
5、多标准决策分析：制定出选择标准，并对候选团队成员进行定级或打分
Notes: 虚拟团队也存在一些缺点，例如，可能产生误解，有孤立感，团队成员之间难以分享知识和经验，采用通信技术的成本。在虚拟团队的环境中，沟通规划变得尤为重要。可能需要多花一些时间来设定明确的期望，促进沟通，制定冲突解决方法，召集人员参与决策，理解以及共享成功的喜悦。
可用标准：可用性 成本 经验 能力 知识 技能 态度 国际因素

## Slide 35: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
项目人员分派(项目团队派工单)：把合适的人员分派到团队或任务中，包括：
A）团队名录：包括项目团队名录和致团队成员的备忘录
B）与其他计划的关系：把人员姓名插入项目管理计划，如项目组织图和进度计划

## Slide 36: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
2、资源需求：识别了各个工作包或工作包中每个活动所需的资源类型和数量 3、资源分解结构（RBS）：资源依类别和类型的层级展现
4、资源日历：识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期

## Slide 37: 9.2 组建项目团队：资源分解结构
资源分解结构示例
Notes: 项目期间不断更新人员配备管理计划

## Slide 38: 9.2 组建项目团队：资源日历
资源日历直方图示例
高级设计师的工作时间
Notes: 项目期间不断更新人员配备管理计划

## Slide 39: 9.2 组建项目团队
输入
1、人力资源管理计划
2、项目管理计划
工具与技术
1、预分派
2、谈判
3、招募
4、虚拟团队
5、多标准决策分析
输出
1、项目人员分派
2、资源需求
3、资源分解结构
4、资源日历
5、项目进度计划 （更新）
项目进度计划（更新）：所需资源的可用性可能会导致项目进度的变更

## Slide 40: 9.2 组建项目团队
资源优化技术：根据资源供需情况，调整进度模型
(1)资源平滑
(2)资源平衡
资源需求与供给之间取得平衡
两种技术
（a）解决共享资源或关键资源
只在特定时间可用、数量有限，或过度分配
（b）使资源使用量处于均衡水平
使资源需求不超过预定的资源限制
无法实现所有资源的优化

## Slide 41
建设项目团队
9.3

## Slide 42: 9.3 建设项目团队
建设项目团队的目标
提高团队成员的知识和技能
创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化
建立团队成员之间的信任和认同感

## Slide 43: 9.3 建设项目团队
项目经理：
（1）请求管理层提供支持，并/或对相关干系人施加影响
（2）获得建设高效项目团队所需的资源

## Slide 44: 9.3 建设项目团队
输入
1、人力资源计划
2、资源日历
3、项目人员分派
工具与技术
1.人际关系技能 2.人事测评工具 3.虚拟团队 4.集中办公
5.培训 6.团队建设活动
7.认可与奖励
输出
1、变更请求
2、团队绩效评价
建设项目团队的数据流向图

## Slide 45: 9.3 建设项目团队
输入
1、人力资源计划
2、资源日历
3、项目人员分派
工具与技术
1.人际关系技能 2.人事测评工具 3.虚拟团队 4.集中办公
5.培训 6.团队建设活动
7.认可与奖励
输出
1、变更请求
2、团队绩效评价

## Slide 46: 9.3 工具与技术：团队建设活动
目标
形式
方式
课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及训练
正式或非正式培训、内部或外部培训
提高项目团队成员能力
时机
(1)按资源管理计划中的安排来实施
也包括改善缺乏必要管理或技术技能成员的能力
(2)根据管理过程中观察、交谈和项目绩效评估的结果
岗前或岗上培训
培
训

## Slide 47: 9.3 工具与技术：团队建设活动
目标
特点
形式
2）在非工作场所专门举办的体验活动
1）状态审查会上的几分钟议程
前期必不可少，更是一个持续性过程
强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境
3）其他
帮助团队成员更加有效地协同工作
团队建设活动

## Slide 48: 9.3 工具与技术：团队建设活动
目标
特点
形式
2）在非工作场所专门举办的体验活动
1）状态审查会上的几分钟议程
前期必不可少，更是一个持续性过程
强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境
3）其他
帮助团队成员更加有效地协同工作
团队建设活动
(1)项目团队会议与(2)高级经理安排的团队建设会议冲突，怎么办？

## Slide 49: 9.3 工具与技术：团队建设活动
组建期
激荡期
规范期
运行期
休整期
团队发展阶段模型：（布鲁斯·塔克曼-组织行为学）
  形成阶段，团队酝酿，相互认识
  震荡阶段，各种观念激烈竞争、碰撞
  规范阶段，建立规则、价值、方法
  成熟阶段，团队运作如一个整体
  解散阶段，成员离开项目
实际中团队发展轨迹
有可能是循环式的
Notes:   （1）组建期（形成阶段）。项目小组启蒙阶段。团队酝酿，形成测试。
  （2）激荡期（冲突阶段）。形成各种观念，激烈竞争、碰撞的局面。
  （3）规范期（规范阶段）。规则、价值、行为、方法、工具均已建立。
  （4）运行期（成熟阶段）。项目团队运作如一个整体。
  （5）休整期（解散阶段，“哀痛期” ）。成员动机水平下降，不确定性回升。

## Slide 50: 9.3 工具与技术：团队建设活动
团队发展阶段模型：（布鲁斯·塔克曼，组织行为学）
阶段

## Slide 51: 9.3 工具与技术：团队建设活动
团队发展阶段模型：（布鲁斯·塔克曼，组织行为学）
(哀痛期)

## Slide 52: 9.3 工具与技术：团队建设活动
项目成员的激励理论
马斯洛的需求层次理论
海兹伯格的激励理论
Ｚ理论
期望理论
麦克勒格的X理论和Y理论
超Ｙ理论

## Slide 53: 9.3 工具与技术：团队建设活动
马斯洛的需求层次理论

## Slide 54: 9.3 工具与技术：团队建设活动
马斯洛的需求层次理论的激励措施
生理需要
安全需要
增加工资、改善劳动条件、给予更多的业余时间和工间休息、提高福利待遇。
强调规章制度、职业保障、福利待遇，并保护员工不致失业，提供医疗保险、失业保险和退休福利、避免员工受到双重的指令而混乱。
社会需要
提供同事间社交往来机会，支持与赞许员工寻找及建立和谐温馨的人际关系，开展有组织的体育比赛和集体聚会。
尊重需要
公开奖励和表扬，强调工作任务的艰巨性以及成功所需要的高超技巧，颁发荣誉奖章、在公司刊物发表文章表扬、优秀员工光荣榜。
自我实现需要
设计工作时运用复杂情况的适应策略，给有特长的人委派特别任务，在设计工作和执行计划时为下级留有余地。

## Slide 55: 9.3 工具与技术：团队建设活动
海兹伯格的激励理论
成就感
责任感
晋升
被赏识、认可
激励因素（内在因素）
工作环境
薪金
工作关系
安全等
保健因素（外在因素）

## Slide 56: 9.3 工具与技术：团队建设活动
麦格雷戈的X理论和Y理论（1960年《企业中人的方面》）
X理论
认为员工天生懒惰，
只要可能就会逃避工作
Y理论
假定员工是有雄心的，
并且能够自我激励

## Slide 57: 9.3 工具与技术：团队建设活动
X理论：
10
针对懒惰型人员
不喜欢工作并努力逃避工作
缺乏进取心，没有解决问题与创造的能力
喜欢被指导，避免承担责任，缺乏主动性
缺乏理性，容易受外界影响
自我中心，对组织需求反应淡漠
用马斯洛的底层需求进行激励
强势管理—密切监督员工，建立和强制实施综合控制体系

## Slide 58: 9.3 工具与技术：团队建设活动
Y理论：
针对勤奋型人员
如果给予适当的激励和支持性的工作氛围， 会达到很高的绩效预期
具有创造力，想象力，雄心和信心来实现组 织目标
能够自我约束，自我导向与控制，渴望承担 责任
个人的目标与组织的目标有机结合
用马斯洛的高层需求进行激励
参与管理—与团队成员坦诚交流，使下属能开发天赋和能力

## Slide 59: 9.3 工具与技术：团队建设活动
超Y理论：组织结构和管理方式要与职工匹配
１ 人们情况不同、处理方法不同
２ 组织形式和管理方法要与工作性质和人们的需要相适应
３ 组织机构和管理层次的划分、职工培训和工作分配、工作报酬和控制程度等，不能千篇一律
４ 当一个目标达到后，应激起员工的胜任感，使他们为达到新的、更高的目标而努力

## Slide 60: 9.3 工具与技术：团队建设活动
Ｚ理论：对员工的尊重
１ 企业对员工实行长期或终身雇佣制度
２ 注意员工培训
３ 注意对人的经验和潜在能力进行诱导
４ 企业决策采取集体研究和个人负责的方式
５ 让职工多参与管理

## Slide 61: 9.3 工具与技术：团队建设活动
期望理论（Expectancy Theory）
人们在下列情况下能够受到激励并且出大量成果
（1）相信他们的努力很可能会产生成功的结果
（2）他们也相信自己会因为成功得到相应的回报

## Slide 62: 9.3 工具与技术：团队建设活动
激励理论实例

## Slide 63: 9.3 建设项目团队
输入
1、人力资源计划
2、资源日历
3、项目人员分派
工具与技术
1.人际关系技能 2.人事测评工具 3.虚拟团队 4.集中办公
5.培训 6.团队建设活动
7.认可与奖励
输出
1、变更请求
2、团队绩效评价

## Slide 64: 9.3 过程输出
团队绩效评价：随着项目团队建设工作的开展，对项目团队的有效性进行正式或非正式评价
个人技能的改进
团队能力的改进
团队成员离职率降低
团队凝聚力加强
评价指标
Notes: 评价团队有效性的指标可包括：
  个人技能的改进；
  团队能力的改进；
  团队成员离职率的降低；
  团队凝聚力加强。

## Slide 65: 9.3 过程输出
团队绩效评价：随着项目团队建设工作的开展，对项目团队的有效性进行正式或非正式评价
敏捷项目的燃尽图
以任务和结果为导向

## Slide 66
管理项目团队
9.4

## Slide 67: 9.4 管理项目团队
管理项目团队：
（1）跟踪团队成员工作表现
（2）提供反馈
（3）解决问题、冲突
（4）管理团队变更
优化项目绩效

## Slide 68: 9.4 管理项目团队
软件项目经理应该：
（1）向团队成员分配富有挑战性的任务
（2）对优秀绩效进行表彰
需要综合运用各种技能，特别是沟通、冲突管理、谈判和领导力技能。

## Slide 69: 9.4 管理软件项目团队注意事项
跟踪团队成员的个人绩效是一个微妙的问题
允许团队成员选择尝试一两个迭代周期
最好跟踪团队绩效
不公布个人的绩效测量结果
团队成员将受到鼓励去帮助同事
对于短迭代周期进行工作

## Slide 70: 9.4 管理项目团队
输入
1、项目人员分派
2、团队绩效评价
3、绩效报告
工具与技术
1.人际关系技能
2.观察和交谈
3.冲突管理
4.项目管理信息系统
输出
变更请求
管理项目团队的数据流向图

## Slide 71: 9.4 管理项目团队
输入
1、项目人员分派
2、团队绩效评价
3、绩效报告
工具与技术
1.人际关系技能
2.观察和交谈
3.冲突管理
4.项目管理信息系统
输出
变更请求
变更请求：可采取措施包括：
（1）转派人员
（2）外包部分工作
（3）替换离职人员

## Slide 72
控制资源
9.5

## Slide 73: 9.5 控制资源
控制资源：
（1）根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施
（2）确保按计划为项目分配实物资源
主要作用：确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在
不再需要时被释放

## Slide 74: 9.5 控制资源
输入
1、项目管理计划
2、项目进度计划
3、资源需求
4、人员配备管理计划
工具与技术
1、数据分析(备选方案分析、绩效审查、趋势分析)
2、人际关系与团队技能(谈判、影响力)
3、问题解决
输出
1、变更请求
2、进度基准（更新）
3、成本基准（更新）

## Slide 75: 目 录
规划过程组
监控过程组
9.1 规划项目人力资源管理
9.2 组建项目团队
9.3 建设项目团队
9.4 管理项目团队
9.5 控制资源
执行过程组

## Slide 76: 9 项目人力资源管理
项目人力资源管理各过程的数据关系
1
4
3
2

## Slide 77: 学习目标
1、理解资源管理各个过程的作用
2、了解资源管理各个过程的重要输入和输出
3、掌握记录团队成员的角色与职责的形式
4、掌握团队建设和成员激励的常用方法