**表2-5 WBS词典**

项目名称：软件缺陷分析与预测系统 准备日期：2022.08.31 - 2022.10.19

|  |  |
| --- | --- |
| 工作包名称： 逻辑处理函数 | 账户代码：213 |
| 工作描述：基本函数和全局变量等 | 假设条件和制约因素：已有成熟的系统架构 |
| 里程碑：  1.全局变量  2.基本函数 | 到期日：  2022.10.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 活 动 | 资 源 | 人 工 | | | 材 料 | | | 总 价 |
| 小时 | 单价 | 合计 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 唯一的活动标志，通常是WBS账户编号的拓展 | 1.系统架构  2.定义全局变量  3.构建基本函数 | 人工一人+电脑一台 | 24 | 0.5元 | 12元 | 1 | 6666元 | 6666元（不报销） | 6678元 |

质量需求：

全局变量和基本函数满足其他工作包的需求

封装

验收标准：

体现于项目整体的完整性，功能性

|  |  |
| --- | --- |
| 工作包名称： 界面异常处理 | 账户代码：131 |
| 工作描述：所有非界面跳转类的界面变更，安全性保证等 | 假设条件和制约因素：界面绘制和界面跳转所包含的工作包需已完成 |
| 里程碑：  1.可以在账号密码不正确时提示  2.可以在注册时提示账号重复  3.可以在某些不可逆的重要操作时进行重复确认  4.可以在注册是提示注册成功 | 到期日：  2022.10.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 活 动 | 资 源 | 人 工 | | | 材 料 | | | 总 价 |
| 小时 | 单价 | 合计 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 唯一的活动标志，通常是WBS账户编号的拓展 | 1.完成前端的其他工作包  2.针对需求进行异常处理和安全性保证 | 人工一人+电脑一台 | 8 | 0.5元 | 4元 | 1 | 6666元 | 6666元（不报销） | 6670元 |

质量需求：

记录任何有关工作包的质量要求或者测量指标

1.用户输入的账号密码错误时能进行提示

2.用户在注册成功时能弹窗提示成功注册

3.用户在注册时仅输入了与先前的用户相同的账户，但并未进行其他操作时提示账号重复

4.用户在进行重新上传文件，退出登录等不可逆的重要操作时通过弹窗进行重复确认

验收标准：

描述可交付成果的验收标准

符合质量需求的所有功能，并且用户操作和提示出现所相差的时间不得大于0.6s